交通部民用航空局台東航空站噪音防制諮詢小組97年度第1次委員會會議記錄
1. 開會時間：民國97年10月08日（星期三）下午14時整
2. 會議地點：本站會議室
3. 主 持 人：郭主任 忠華
4. 出席單位及人員：詳簽到表
5. 主席致詞：感謝小組委員、台東縣政府城鄉發展局、教育處、環保局及防制區之卑南、光明國小校長、業務承辦人能於百忙中撥冗參與本次會議，本次會議因原副召集人李常保秘書榮退，由鄭新興秘書接任，在此，我們以熱烈的掌聲，誠摯歡迎鄭秘書加入本小組成員。
6. 恭請 召集人頒發委員聘書：（略）
7. 副召集人鄭秘書新興資歷簡介：（略）
8. 航空噪音防制諮詢小組工作業務簡報：
一、上次委員會議決議案執行情形
      （一）惠請承辦單位針對尚未申請之住戶，予以暸解、下
        鄉訪問及狀況調查其未能補助之原因，以全住戶之
        權益。
      （二）噪音執行經費及行政作業費支用表，有關學校空調
        獨立電表電費及維護費補助，係為噪音防制年度收
        入百分之九十內提撥百分之十因應，請承辦單位修
        正調整。
二、97年度業務執行概況（詳如會議簡報資料）
    三、98~102年噪音防制費補助計畫：
大局 廖技正提議：
     藉此會議向各位委員報告：今年8月間，有立法委員向本局
     提議，現行「國營航空站噪音防制分配及使用辦法」太嚴苛，
     要求本局放寬，故放寬之結果，本次5年工作計畫因修法源
     故，雖經費有限，但日後補助對象是全面性、且非常廣泛。
召集人郭主任說明：
今天適逢大局長官 廖技正蒞臨本會指教，5年工作計畫由於法規之變動，本次會議暫不審查，供委員攜回參閱（防制區、架構不變），待法令修正週全、定案後，本組再依修訂之法令，研擬5年工作計畫，並於報局核定前，提報委員會議審查。
承辦單位諮詢小組說明：
98年工作計畫預計完成本站噪音防制區內學校（卑南、光明國小）及托育機構（經本站函文調查，符合申請資格者計：卑南國小附設幼稚園、台東市托卑南班托兒所）防音門窗、空調設備及學校空調獨立電表電費、維護費之補助作業。
討論事項：
議題一：光明國小辦理「97年度航空噪音防制工程-氣密門窗改善
        工程」竣工、結算撥款案，提請委員審查。
承辦單位諮詢小組說明：
一、依據本站96年度噪音防制執行小組第2次委員會議決議及
    97年度噪音防制費補助工作計畫書辦理。
  二、檢附該校竣工請款之「領據」、「原始支出憑證」、「預、決
      算書」、「完工報告書」、「成果報告」暨「監測報告」，及本
      站「完工審查表」、「審查補充意見表」，本站業已撥付補助
      款，計新台幣176萬3,804元整，供委員鑒核。
決 議：本案經委員審查照案通過。

議題二：卑南國小辦理「97年度航空噪音防制工程-防音門窗改善
        工程」乙案，提請委員審查。
承辦單位諮詢小組說明：
一、依據本站96年度噪音防制執行小組第2次委員會議決議及
    97年度噪音防制費補助工作計畫書辦理。
  二、依據 大局頒訂航空噪音補助工作文書格式之「辦理完工報
      告申報之作業期程規定」：申請單位若「具正當理由」者，
      可向航空站申請延長作業期限乙次，延長時間由本站決定。
  三、該校9.29函請本站同意展期至本年10月底止竣工，本站
      業於10.2函覆：同意該校10月31日前完成竣工、驗收及
      經費結報等事宜。
卑南國小許校長說明：
      本校工期延宕，實因工程期限中，得標廠商履因資金問題、
      人員調度人為問題及颱風等天災安全考量因素，以致無法
      於工程期限內完竣，今本工程已於10月3日竣工，建請委
      員同意本校申請展延期限之正當性。
決 議：
    一、經委員討論，同意卑南國小工程竣工後，相關經費結報
        資料先行由航空站審查後撥付補助款，本案後付委員會
        追認。
    二、工程逾期扣款事宜，惠請卑南國小依政府採購法相關規定辦理。

議題三：有關明（98）年度學校「空調-獨立電表」電費、維護費，
        是否仍維持97年度方式辦理，係由噪音防制年收入百分
        之十為補助上限，提請委員討論。
承辦單位諮詢小組提議：
        爲本站明（98）年度學校「空調-獨立電表」電費、維護
        費撥款之依據；建請維持97年度方式辦理。
決 議：
    一、經委員討論，同意仍維持97年度方式辦理。
    二、有關由噪音防制年收入百分之十為補助上限，惠請承辦單位修正為「噪音防制年收入百分之九十內提撥百分之十為補助上限」。

 捌、臨時動議：無

玖、散會：16時整